Разъясняет помощник прокурора Курского района Михайлова О.В.: Постановлением Правительства РФ от 04.05.2018 N 542 утверждены Правила организации работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде.

В частности, Правила организацию работ по ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде, осуществляют органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления (заказчики).

Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя:

- проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных изысканий;

- разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда;

- согласование и утверждение проекта;

- проведение работ по ликвидации накопленного вреда;

- осуществление контроля и приемку проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.

Исполнитель согласовывает проект с Росприроднадзором.

В срок, не превышающий 30 рабочих дней со дня поступления проекта, Росприроднадзор направляет исполнителю заключение о его согласовании или обоснованное заключение об отказе в согласовании.

Согласованный проект в течение 30 рабочих дней утверждается заказчиком.

Работы по ликвидации накопленного вреда проводятся исполнителем в соответствии с проектом в сроки, предусмотренные государственным или муниципальным контрактом на проведение таких работ.