Доклад

о реализации в 2020 году программы

«Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области»

| Наименование муниципальной программы | «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2020 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области 59-63-44 |
| Дата составления отчета (доклада) | «04» февраля 2021 г. |
| Подпись ответственного исполнителя по муниципальной программе | ______________ (Постоев В.Н.) |

Доклад

о реализации в 2020 году программы

«Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области»

Постановлением   Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области от 20.03.2020 г.№ 24 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области » ( с последующими изменениями и дополнениями)  определен ряд контрольных мероприятий, которые были направлены на достижение результатов реализации программы.

Основной целью программы является:

1. Повышение общего уровня благоустройства сельского поселения.

Достижение указанных целей и решение задач характеризуется следующими основными целевыми индикаторами:

- уровень благоустройства населенных пунктов, %;

- уровень благоустройства мест захоронения, %;

- уровень обустройства мест массового отдыха населения, %;

- количество внесенных сведений в государственный кадастр недвижимости  о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов, ед.

В 2020 году на реализацию муниципальной программы выделено 2482880,00 рублей , исполнено 2263813,27 рублей , что составляет 91,1

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответ- ственный испол- нитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы,возникшие в ходе реализации мероприятия <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | начала реали- зации | окон- чания реали- зации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области» |
| Подпрограмма 1 « Благоустройство населенных пунктов поселения » |
| 1.1. | Основное мероприятие 01 «Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов» | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Повышение уровня благоустроенности населённых пунктов сельского поселения до 40 % | Благоустройство территории у Полевского сельского клуба , установка детских площадок в населенных пунктах сельсовета |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 02 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Повышение благоустройства мест захоронения до 25 % | Содержание мест захоронение, завоз песка на кладбища расположенные в населенных пунктах муниципального образования : д.Полевая, с.Колодное, с.Верхнее Гуторово, с.Кизилово, с.Демино, д.Муравлево. , ограждение кладбища д.Муравлево Курского района Курской области Ограждение кладбища в д.Муравлево Курскго района Курской области |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 03 «Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организации обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам» | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Улучшение условий для массового отдыха жителей сельского поселения и обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам до 30% | - |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 04 «Мероприятия, направленные на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» |  | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2020 г. | 31.12. 2020 г. | Увеличение количества внесенных сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов до 2 ед. |  |  |

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (рублей), годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2020г. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31 декабря 2020г. | кассовое испол- нение |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области» | всего | x | x | x | x | 2482880 | 2263813,27 | 2263813,27 |  |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | x | x | x | 2482880 | 2263813,27 | 2263813,27 |  |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство населенных пунктов поселения» | всего | 001 | x | x | x | 2482880 | 2263813,27 | 2263813,27 |  |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | x | x | x | 2482880 | 2263813,27 | 2263813,27 |  |
| Основное мероприятие 01 | Осуществление мероприятий по благоустройству территории населенных пунктов | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 01 С1433 |  | 1340000 | 1131587,67 | 1131587,67 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 01 С1433 | 200 | 1340000 | 1131587,67 | 1131587,67 |  |
| Основное мероприятие 02 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 02 С1457 |  | 1132880 | 1132225,6 | 1132225,6 |  |
|  | Мероприятия по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 02 С1457 | 200 | 1132880 | 1132225,6 | 1132225,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 03 | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 03 С1433 |  | 10000,00 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по благоустройству | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 03 С1433 | 200 | 10000,00 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 04 | Основное мероприятие «Мероприятия, направленные на внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов» | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 0400000 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Расходы на мероприятия по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 0413600 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Мероприятия по внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 0503 | 07 3 02 S3600 |  | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 17

Информация

о расходах  бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета

и внебюджетных источников нареализацию целей муниципальной  программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области» | всего | 2482880 | 2263813,27 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | 2482880 | 2263813,27 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Благоустройство населенных пунктов поселения» | всего | 2482880 | 2263813,27 |
|  |  | бюджет Курского района Курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | местные бюджеты поселений | 2482880 | 2263813,27 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год 2020 год |  |
|  |  |  | план | Ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Благоустройство территории Полевского сельсовета Курского района Курской области» |
|  | Подпрограмма 1 « Благоустройство населенных пунктов поселения » |
| 1.1. | уровень благоустройства населенных пунктов | % | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.2. | уровень благоустройства мест захоронения | % | 25,0 | 25,0 |  |
|  | уровень обустройства мест массового отдыха населения | % | 30,0 | 0 |  |
|  | количество внесенных сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципальных образований и границах населенных пунктов | % | 2 | 0 |  |