Отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области»

за 2022 год

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» |
| --- | --- |
| Наименование ответственного исполнителя | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области |
| Отчетная дата | 2022 год |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона непосредственного исполнителя | Глава Полевского сельсовета Курского района Курской области Постоев В.Н. 59-63-44 |
| Дата составления отчета (доклада) | «22» февраля 2023 г. |
| Подпись ответственного исполнителя по муниципальной программе | _______________ (Постоев В.Н.) |

Доклад

о реализации в 2022 году муниципальной программы

« Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области»

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» была разработана  муниципальная программа и утверждена  постановлением Администрации Полевского сельсовета Курского района Курской области от 30.11.2017 г. № 187 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы на территории муниципального образования «Полевской сельсовет» Курского района Курской области»(с изменениями) (далее – Программа), в которую включены 3 - дворовых территории МКД и 4 - общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2024 годах.

Для благоустройства в 2022 году в  Программу включена 1 общественная территория  по адресу: Курская область, Курский район, д. Полевая ул. Пристанционная (2 этап).

В рамках соглашения № 38620468-1-2022-001/2 были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 1402949,48 руб.

в т.ч. Федеральный бюджет -  1349648,14 руб.

Областной бюджет -       29402,42 руб.

Бюджет Полевского сельсовета Курского района -  23898,92 руб.

По состоянию на 01.01.2022г. бюджетные ассигнования на реализацию программы планировались в сумме 1402949,48 руб., по состоянию на 31.12.2022г. бюджетные ассигнования утверждены в сумме 1402948,30 руб.

В 2022г. была благоустроена общественная территория по адресу: Курская область, Курский район, д. Полевая,  ул. Пристанционная (2этап) площадью 4000 кв.м.. На общественной территории были проведены следующие виды работ: укладка плитки из резиновой крошки, установка песочницы из бруса, установка качелей двухпролетных на металлических стойках, установка качалки-балансира, установка игрового гимнастического комплекса для детей от 7 до 12 лет, установка скамеек со спинкой, установка лавочек парковых, установка урн металлических, на сумму 1402948,30 руб., исполнителем работ является ООО «Альфа-СтройТелекомСервис» (муниципальный контракт подписан 10.01.2022г.). Работы завершены в полном объеме, приняты и  полностью профинансированы.

Кассовое исполнение мероприятий программы по состоянию на 31.12.2022г. составило 1402948,30 руб. или 100%.

Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

Таблица 12

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021г. | 2022г. |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» |
| 1 | доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных ,оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения(спортивные площадки, детские площадки и т.д.),малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | - | - |
| 2 | доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | - |
| 3 | доля дворовых территорий , благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | 1 | - |

Таблица 13

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| №п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» |
| 1 | Основное мероприятие «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 01.01.2022г. | 31.12.2022г. | 01.01.2022г. | 31.12.2022 г. | Благоустройство общественной территории | Благоустройство общественной территории | - |

Таблица 16

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области

на реализацию  муниципальной  программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (рублей), годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | сводная бюджетная роспись, план на 1 января 2022г. | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату 31 декабря 2022г. | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» | всего | 001 | 19 | x | x | 1402949,48 | 1402948,30 | 1402948,30 |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 19 | x | x | 1402949,48 | 1402948,30 | 1402948,30 |
| Основное мероприятие | «Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | всего | 001 | 19 | 1 | F2 | 1402949,48 | 1402948,30 | 1402948,30 |
|  |  | ответственный исполнитель Администрация Полевского сельсовета Курского района Курской области | 001 | 19 | 1 | F2 | 1402949,48 | 1402948,30 | 1402948,30 |

Таблица 17

Информация

о расходах  бюджета Полевского сельсовета Курского района Курской области, федерального бюджета, областного бюджета

и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной  программы

(рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <1> | Фактические расходы <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» | всего | 1402948,30 | 1402948,30 |
|  |  | бюджет Курского района курской области | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | 1349647,10 | 1349647,10 |
|  |  | областной бюджет | 29402,30 | 29402,30 |
|  |  | местные бюджеты поселений | 23898,90 | 23898,90 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |

Таблица 19

Сведения

об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Текущий год |  |
|  |  |  | план | ожидаемое значение на конец года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Полевской сельсовет» Курского района Курской области» |
| 1 | доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения(спортивные площадки, детские площадки и т.д.),малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | - |
| 2 | доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | 100 | 100 | - |
| 3 | доля дворовых территорий , благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | - |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | - | - |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 1 | 1 | - |